# FitClub ЛЗ4 талаптар есебі

ИТ жобаларын басқару   4 апта   01.10.2026

Бұл жұмыста FitClub пайдаланушыларының әрекеттері, MVP шекарасы және қабылдау талаптары анықталды. Екі клиентпен сұхбаттан кейін броньсыз келу тарихы қосылып, лимитсіз абонемент ережесі нақтыланды. Нәтиже — 19 тарих, 6 эпик және 12 өлшенетін сапа талабы.

| Қатысушы | Жауапкершілік |
| --- | --- |
| Айдос | Өнім менеджері және бас әзірлеуші |
| Ануар | Тапсырыс берушімен байланыс |
| Әділбек | QA тестер және әзірлеуші көмекшісі |

Оқу жобасының тапсырыс берушісі — пән оқытушысы. P1/P2 — басқа клубтардың клиенттері. Құжатта талаптар мен жоспарланған тексерулер берілген; дайын өнімнің тест нәтижелері емес.

# 1 Мүдделі тараптар

v0.2 — 01.10.2026. Ықпал мен қызығушылық — алдын ала бағалау. «Жоғары/төмен» бағалары команда гипотезасы; сұхбаттан кейін қайта қаралады.

Оқытушы — оқу жобасының тапсырыс берушісі. Екі басқа клуб клиентімен P1/P2 сұхбат өткізілді. Клуб басшысы, әкімші және жаттықтырушы сұхбатқа қатысқан жоқ.

| Тарап | Ықпал / қызығушылық | Күтетіні | Стратегия / байланыс иесі |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-01 — Пән оқытушысы | Жоғары / Жоғары | Әдістемеге сай дәлелді нәтиже | Бірге шешім қабылдау, демонстрация; Ануар |
| ST-02 — Айдос, өнім менеджері/бас әзірлеуші | Жоғары / Жоғары | Орындауға болатын MVP және нақты басымдық | Күнделікті жұмыс; Айдос |
| ST-03 — Ануар, коммуникация | Жоғары / Жоғары | Жауабы бар талаптар мен тіркелген келісім | Күнделікті жұмыс; Ануар |
| ST-04 — Әділбек, QA/әзірлеуші көмекшісі | Жоғары / Жоғары | Тексерілетін қабылдау критерийлері | Күнделікті жұмыс; Әділбек |
| ST-05 — Клуб басшысы, әлеуетті пайдаланушы | Жоғары / Жоғары | Дұрыс есеп, шығынды бақылау | Прототип пен шекараны талқылау; Ануар |
| ST-06 — Клуб әкімшісі, әлеуетті пайдаланушы | Төмен / Жоғары | Тіркеу, төлем және жазылуды жылдам орындау | Сұхбат, прототип, кері байланыс; Ануар |
| ST-07 — Жаттықтырушы, әлеуетті пайдаланушы | Төмен / Жоғары | Өз кестесі мен қатысушыларын көру | Сұхбат, қатысу сценарийінің демонстрациясы; Әділбек |
| ST-08 — Фитнес-клуб клиенті | Төмен / Жоғары | Орын, абонемент және түсінікті қызмет | P1/P2 сұхбаты; қорытындыны нақтылау; Ануар |
| ST-09 — Жасырын тарап: дерек иесі/қауіпсіздік өкілі, пилотта анықталады | Жоғары / Төмен | Дерекке рұқсат, қауіпсіздік, сақтау тәртібі | Дерек енгізуге дейін келісу; Айдос |
| ST-10 — Жасырын тарап: хостинг/пайдалану қызметі, әлі таңдалмаған | Жоғары / Төмен | Тариф пен қызмет шарттарының сақталуы | Шектеулерді алдын ала тексеру; Айдос |
| ST-11 — Кейінгі хабарлама провайдері | Төмен / Төмен | Техникалық/баға шарттары | Кейінгі релизге дейін бақылау; Айдос |

## «Ықпал — қызығушылық» матрицасы

|  | Төмен қызығушылық | Жоғары қызығушылық |
| --- | --- | --- |
| Жоғары ықпал | ST-09, ST-10: қысқа шешімдер, шектеулерді келісу | ST-01–ST-05: тығыз жұмыс, басымдық және қабылдау |
| Төмен ықпал | ST-11: өзгерістерді бақылау | ST-06–ST-08: сұхбат, прототип, ақпараттандыру |

Жасырын тараптар: қауіпсіздік/дерек иесі, қолдау және қаржы есебіне жауапты тұлға. Оқу MVP-де техникалық қолдау міндеті Айдосқа, тест тексеруі Әділбекке берілген. Нақты клуб пилотында бұл міндеттерді студенттер автоматты түрде өздеріне алмайды: клубтан жауапты тұлға белгіленеді.

# 2 Байланыс жоспары

Ұсынылған тәртіп, әлі сыртқы қатысушылармен келісілмеген. Қоғамдық GitHub-та тек иесіздендірілген материал жарияланады.

| Кімге | Не туралы | Қашан/жиілігі | Арна | Иесі | Шығыс/күтілетін жауап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оқытушы | MVP шекарасы, сұхбат қорытындысы, ашық сұрақтар | ЛЗ4 қорғауы және әр бақылау кезеңі | Сабақ/келісілген оқу арнасы | Ануар | Бекіту не түзету тізімі |
| Команда | Дайын жұмыс, кедергі, келесі қадам | Жұмыс күндері қысқа хабар; апта сайын 20 минут талқылау | Командалық чат + GitHub Issues | Айдос | Жауаптысы және келесі қадамы бар тапсырмалар |
| Клиент өкілі P1 | Соңғы нақты клуб тәжірибесі | 01.10.2026 жазбаша сұхбат өткізілді; кейін қорытындыны нақтылау | WhatsApp | Ануар | Иесіздендірілген жазба және пікірдің дұрыс түсінілгені |
| Клиент өкілі P2 | Лимитсіз абонемент, мерзімді білу, бас тарту тәжірибесі | 01.10.2026 жазбаша сұхбат өткізілді; қосымша сұрақ қажет болса бөлек | WhatsApp | Ануар | Қиындық, жиілік, мысал және қорытынды |
| Клуб басшысы, табылса | Өлшемдер, бизнес басымдығы, қабылдау | Пилотқа дейін; кейін апталық қысқа есеп | Келісілген кездесу | Ануар | Бастапқы өлшемдер мен пилот туралы шешім |
| Әділбек/Айдос | Қабылдау критерийлері, ақаулар | Әр тарихты бастар алдында және аяқталғанда | GitHub Issue/тест есебі | Әділбек | Тексеру дәлелі және қайта тексеру нәтижесі |
| Дерек иесі/қауіпсіздік өкілі | Өрістер, сақтау орны, рөлдер, экспорт | Нақты дерек енгізер алдында және өзгергенде | Келісілген жазбаша шешім | Айдос | Рұқсат етілген деректер тізімі; шешім жоқта тек тест деректері |
| Қолдау/хостинг | Орналастыру, резерв, ақау | Орналастыру алдында; оқиға кезінде | Қызмет құжаттары/қолдау арнасы | Айдос | Қалпына келтіру тәртібі және шектеулер |

Келісілген жауап мерзімі болмаса, Ануар оны бөлек нақтылайды. Жауап берілмеуін автоматты мақұлдау деп есептемейміз.

Кездесу жазбасы: күн, қатысушы рөлі, талқыланған мәселе, қабылданған шешім, жауапты, мерзім.

Әкімші/жаттықтырушымен болашақ сұхбат: клуб процесін тексеру, арна/күн келісілгеннен кейін; жауапты Ануар. Бұл сұхбат әлі өткізілген жоқ.

# 3 Пайдаланушылармен сұхбат

Күні: 01.10.2026. Арна: WhatsApp-тағы жазбаша сұрақ-жауап. Қатысушылар: басқа фитнес-клубтарға баратын екі клиент, P1 және P2. Екеуі бір клубқа бара ма — анықталмаған. Әңгіме ұзақтығы өлшенбеген.

Алғашқы хабарламада оқу жобасының мақсаты және жауаптарды есімсіз пайдалану айтылған; қатысушылар сұрақтарға жауап берген. Жеке байланыс деректері мен скриншоттағы есімдер жарияланбайды. Түпнұсқа скриншоттар командада сақталады, төменде мағынасы сақталған қазақша мазмұндама берілген.

## Қойылған сұрақтар

1. Соңғы рет жаттығуға қалай жазылдыңыз? Жазылу қажет болмаса, кестені қалай білесіз?

2. Абонементтің аяқталу мерзімі мен қалған келу санын қалай тексересіз?

3. Соңғы қолайсыз жағдай: жазылу, төлем немесе абонемент бойынша не болды, қалай шешілді? Болмаса, солай айтыңыз.

4. Жаттығудан бас тарту немесе кесте өзгеруі болды ма? Қалай хабарланды?

## P1 жауабы

| Сұрақ | Жауаптың мазмұны |
| --- | --- |
| Қызмет алу | Абонемент сатып алған, залға өзіне ыңғайлы уақытта дербес барады |
| Абонемент мерзімі | Ресепшеннен немесе телефонмен сұрап біледі |
| Қолайсыз жағдай | Мәселе болмағанын айтты |
| Кесте және хабарлау | Еркін кестемен барады, кестеге байланысты қиындық болмаған. Мұндай жағдайда әдетте телефонмен хабарлайтынын айтты |

Дәйексөз: «я могу в любое время ходить в зал самостоятельно».

Қорытынды: осы клиент үшін алдын ала сабақ броні міндетті емес. Мерзімді қызметкер арқылы нақтылау арнасы бар. Қоңырауларды қолайсыз деп бағалаған жоқ.

## P2 жауабы

| Сұрақ | Жауаптың мазмұны |
| --- | --- |
| Қызмет алу | WhatsApp арқылы сату менеджерімен сөйлесіп, лимитсіз келуге арналған абонемент сатып алған |
| Абонемент мерзімі | Аяқталу уақытын шамамен біледі, қажет болса қолдаудан сұрай алады |
| Қолайсыз жағдай | Мәселе болмағанын айтты |
| Бас тарту | Күтпеген жағдайға байланысты жаттығудан бас тартқан. Хабарлау тәсілі, алдын ала бронь және айыппұл туралы мәлімет бермеген |

Дәйексөз: «купил абонемент и мне дали безлимитное посещение».

Қорытынды: абонемент тек сандық келу лимитімен шектелмейді; мерзімі бар лимитсіз түрі керек. Бас тартудың нақты бизнес ережесін осы жауаптан анықтау мүмкін емес.

## Сұхбаттардан кейінгі өзгерістер

| Дәлел | Бұрынғы талап | Қабылданған өзгеріс | Бағаға әсер |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 залға дербес келеді | US-11 тек сабақ броні арқылы қатысуды тіркеді | US-19 қосылды: әкімші еркін келуді броньсыз тіркейді. US-11 топтық сабақ үшін сақталды | MVP +3 SP |
| P2 лимитсіз абонемент қолданады | US-04 және US-11 сандық лимитке сүйенді | US-04 лимитті/лимитсіз түрге бөлінді; US-11/19 лимитсіз абонементтен келу санын шегермейді | US-04 3-тен 5 SP-ге өзгерді |
| P1/P2 мерзімді қызметкерден сұрайды | US-03 клиент карточкасын іздеді | US-03 карточкада нақты аяқталу күнін, күйін және лимит түрін көрсетеді | 2 SP сақталды |
| P1/P2 төлем мәселесін атамады | Қате шығыны ЛЗ3 болжамы еді | Қателер азаятынын сұхбат дәлелдеді деп жазылмайды; US-06 есепке алу функциясы ретінде сақталды | Өзгеріс жоқ |
| Жеке кабинетке шағым/сұраныс айтылмады | US-18 кейінгі релизде еді | US-18 MVP-ге көтерілмеді; автоматты ескерту US-16 да кейін қалады | Өзгеріс жоқ |
| P2 жаттығудан бас тартқан | US-09 топтық броньды болдырмау еді | US-09 сақталды, бірақ айыппұл/бас тарту мерзімі ойдан енгізілмеді | Өзгеріс жоқ |

v0.1: 18 тарих, MVP 14 тарих / 40 SP, барлығы 58 SP.

v0.2: 19 тарих, MVP 15 тарих / 45 SP, барлығы 63 SP.

MVP бағасы +5 SP, яғни +12,5%. Бұл команда мақұлдауына ұсынылған күрделілік бағасы; сағатқа не ЛЗ3 бюджетіне автоматты айналдырылмайды.

## Зерттеу шектеулері

Екі қысқа клиенттік сұхбат қызметкерлердің ішкі жұмысын толық ашпайды. Әкімші, жаттықтырушы және басшы сценарийлері әзірге ЛЗ3 шекарасы мен команда болжамына сүйенеді.

Клиенттердің барлығы осылай әрекет етеді деген қорытынды жасалмайды. 8 минут, 8% churn және айына 100 000 ₸ шығын өлшенген жоқ. P2-нің бас тарту арнасы белгісіз.

Сұхбатта айтылған факт, команда қорытындысы және өнім шешімі жоғарыда бөлек берілген.

# 4 Пайдаланушы әрекеттерінің картасы

v0.2, 01.10.2026. Excalidraw (story-map.excalidraw), көрініс (story-map.svg).

Негізгі жол: кіру → клиентті табу/тіркеу → абонемент/төлем → келу түрін таңдау → қатысу → есеп.

Екі тармақ бар: еркін залға келу (бронь қажет емес) және топтық сабақ (бронь керек).

| Кезең | Кіру | Клиент | Абонемент/төлем | Кесте/бронь | Қатысу | Есеп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MVP негізгі жолы | US-01 | US-02 | US-04,06 | Еркін келуде өткізіледі; топтықта US-07,08 | US-19 еркін / US-11 топтық | US-12 |
| MVP толықтыру | US-13 | US-03 | US-05 | US-09 | US-10 | US-14 |
| Кейін | — | — | US-15 | US-16,18 | — | US-17 |

MVP — жоғарғы екі жол: 15 тарих / 45 SP. Барлығы 19 тарих / 63 SP.

Walking skeleton-ның алғашқы демонстрациясы: бір әкімші тест клиентін тіркейді, лимитсіз абонемент пен сыртқы төлем күйін енгізеді, US-19 арқылы броньсыз келуді белгілейді, басшы US-12 есебінде осы келуді көреді. Екінші тармақта сабақ/бронь/қатысу қосылады.

Бұл толық қызмет жолының жұқа іске асырылуы; барлық экранды жасап, бизнес логиканы кейінге қалдыру емес.

Сұхбат әсері: US-19 картаға қосылды; US-04 екі тариф түрін қамтиды. US-16/18 клиенттер тарапынан қажеттілігі дәлелденбегендіктен кейін қалды.

MVP-ге мобильді қосымша, эквайринг, турникет, биометрия, AI және толық бухгалтерия кірмейді. Топтық сценарийлер қызметкерлермен әлі тексерілмеген.

# 5 Бэклог және қабылдау критерийлері

v0.2, 01.10.2026. 19 тарих: 15 MVP, 4 кейінгі релиз. MVP — 45 SP, барлығы — 63 SP.

Бағалар алдын ала: 2 шағын, 3 орташа, 5 күрделірек. SP сағат емес. Іске асыру мен тесттің орындалуы талаптың жазылуынан бөлек.

## Эпиктер

• E1 Қолжетімділік және тіл (https://github.com/Scr1ptK1ng/fitclub-project/issues/16)

• E2 Клиенттер (https://github.com/Scr1ptK1ng/fitclub-project/issues/17)

• E3 Абонемент және төлем (https://github.com/Scr1ptK1ng/fitclub-project/issues/18)

• E4 Кесте және жазылу (https://github.com/Scr1ptK1ng/fitclub-project/issues/19)

• E5 Қатысу (https://github.com/Scr1ptK1ng/fitclub-project/issues/20)

• E6 Есеп және аудит (https://github.com/Scr1ptK1ng/fitclub-project/issues/21)

## Тізім

| ID | Тарих | Эпик | Кезең | SP | GitHub |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Жүйеге кіру | E1 | MVP | 3 | #3 |
| US-02 | Клиентті тіркеу | E2 | MVP | 3 | #2 |
| US-03 | Клиент пен абонемент күйін табу | E2 | MVP | 2 | #4 |
| US-04 | Лимитті немесе лимитсіз абонемент ашу | E3 | MVP | 5 | #5 |
| US-05 | Абонементті ұзарту | E3 | MVP | 3 | #6 |
| US-06 | Төлем күйін тіркеу | E3 | MVP | 3 | #22 |
| US-07 | Сабақ кестесін жасау | E4 | MVP | 3 | #7 |
| US-08 | Клиентті сабаққа жазу | E4 | MVP | 5 | #8 |
| US-09 | Жазылудан бас тарту | E4 | MVP | 2 | #23 |
| US-10 | Жаттықтырушы тізімі | E5 | MVP | 2 | #24 |
| US-11 | Қатысуды белгілеу | E5 | MVP | 3 | #9 |
| US-12 | Базалық көрсеткіштер | E6 | MVP | 3 | #25 |
| US-13 | Қазақ және орыс тілі | E1 | MVP | 2 | #26 |
| US-14 | Өзгерістер журналын қарау | E6 | MVP | 3 | #27 |
| US-15 | Абонементті мұздату | E3 | Кейін | 5 | #28 |
| US-16 | Сабақ туралы ескерту | E4 | Кейін | 5 | #29 |
| US-17 | Есепті CSV-ге шығару | E6 | Кейін | 3 | #30 |
| US-18 | Клиенттің өзі жазылуы | E4 | Кейін | 5 | #31 |
| US-19 | Броньсыз еркін келуді тіркеу | E5 | MVP | 3 | #32 |

Барлық тарихқа GitHub-та lab4, user-story, epic:E1–E6, MVP/later және P1/P2 меткалары қойылған. P1/P2 басымдық меткасы интервью қатысушысының коды емес: мұнда P1 — бірінші, P2 — кейінгі басымдық.

Толық 19 тарихтың критерийлері backlog.md файлында және GitHub Issues ішінде берілген. Төменде сұхбатқа және негізгі сценарийге байланысты алты тарих толық көрсетілді.

## US-03 — Клиент пен абонемент күйін табу

Тарих: Мен клуб әкімшісі ретінде клиентті аты немесе байланысы бойынша тапқым келеді, өйткені мақсатым — қызмет көрсетуді жылдамдату.

Эпик: E2 — Клиенттер. Срез: MVP. Баға: 2 SP. Басымдық: P1.

Белгілер: lab4, user-story, epic:E2, MVP.

Дерек: P1/P2: мерзімді қызметкерден сұрайды. Қызметкер экранының шешімі — команда ұсынған талап.

Қатысты НФТ: NFR-01, NFR-04.

Қабылдау критерийлері:

• Given (берілгені): Тест базасында 300 клиент бар.

• When (әрекет): белгілі клиенттің атын не байланысын іздегенде.

• Then (нәтиже): сәйкес карточка, абонементтің нақты аяқталу күні, белсенді/аяқталған күйі және «лимитсіз» не қалған келу саны көрсетіледі.

Қосымша шекаралық шарт: Сәйкес жазба жоқ болса, бос нәтиже түсінікті хабармен көрсетіледі; жаттықтырушыға рұқсатсыз жеке дерек берілмейді.

Теріс сценарий:

• Given: Жаттықтырушы кірген.

• When: әкімшінің клиент/абонемент карточкасына API арқылы кіргенде.

• Then: 401/403 қайтарылады және байланыс/төлем деректері берілмейді.

## US-04 — Лимитті немесе лимитсіз абонемент ашу

Тарих: Мен клуб әкімшісі ретінде клиентке мерзімі және лимитті/лимитсіз түрі бар абонемент ашқым келеді, өйткені мақсатым — қызметке құқығын есепке алу.

Эпик: E3 — Абонемент және төлем. Срез: MVP. Баға: 5 SP. Басымдық: P1.

Белгілер: lab4, user-story, epic:E3, MVP.

Дерек: P2: безлимитті абонементі бар. Лимитті нұсқа ЛЗ3 шекарасынан сақталды.

Қатысты НФТ: NFR-05.

Қабылдау критерийлері:

• Given (берілгені): Клиент тіркелген, тариф таңдалған.

• When (әрекет): басталу және аяқталу күнін сақтағанда.

• Then (нәтиже): абонемент клиентке байланысады; лимитті түрде оң бүтін келу саны, лимитсіз түрде «Лимитсіз» күйі және аяқталу күні көрсетіледі; лимитсіз абонемент үшін жалған үлкен қалдық қолданылмайды.

Қосымша шекаралық шарт: Аяқталу күні басталуынан ерте болса, сақтау тоқтатылады.

Теріс сценарий:

• Given: Абонемент формасы ашық.

• When: аяқталу күнін басталуынан ерте немесе лимитті түрдің санын нөл деп сақтағанда.

• Then: сақтау тоқтайды және нақты қате көрсетіледі.

## US-08 — Клиентті сабаққа жазу

Тарих: Мен клуб әкімшісі ретінде бос орынға клиентті жазғым келеді, өйткені мақсатым — жүктемені бақылау және артық жазылуды болдырмау.

Эпик: E4 — Кесте және жазылу. Срез: MVP. Баға: 5 SP. Басымдық: P1.

Белгілер: lab4, user-story, epic:E4, MVP.

Дерек: ЛЗ3 шекарасы және команда гипотезасы; сұхбатпен расталмаған.

Қатысты НФТ: NFR-01, NFR-07.

Қабылдау критерийлері:

• Given (берілгені): Клиенттің белсенді, төлем шарты орындалған абонементі және бос орын бар.

• When (әрекет): жазылуды растағанда.

• Then (нәтиже): бір бронь жасалып, бос орын біреуге азаяды.

Қосымша шекаралық шарт: Соңғы орынға қатар келген екі сұраудың біреуі ғана өтеді; мерзімі біткен абонементпен жазылу қабылданбайды.

Теріс сценарий:

• Given: Сабақта соңғы бір орын бар.

• When: екі жарамды клиент бір мезгілде жазылғанда.

• Then: біреуі ғана қабылданады, екіншісіне орын жоқ жауабы беріледі.

## US-11 — Қатысуды белгілеу

Тарих: Мен жаттықтырушы ретінде өз сабағымда келген клиентті белгілегім келеді, өйткені мақсатым — абонемент лимиті мен no-show есебін жүргізу.

Эпик: E5 — Қатысу. Срез: MVP. Баға: 3 SP. Басымдық: P1.

Белгілер: lab4, user-story, epic:E5, MVP.

Дерек: Топтық сабақ — ЛЗ3 гипотезасы; P2 бойынша лимитсіз абонемент ережесі қосылды. Броньсыз келу US-19-да бөлек.

Қатысты НФТ: NFR-04, NFR-05, NFR-07.

Қабылдау критерийлері:

• Given (берілгені): Белсенді бронь және сабаққа жарамды абонемент бар; лимитті тестте бір келу қалған.

• When (әрекет): қатысты деп растағанда.

• Then (нәтиже): бір қатысу жазылады; лимитті абонементтің қалдығы бір рет нөлге азаяды, лимитсіз абонементтің түрі өзгермейді және сандық қалдық кемітілмейді.

Қосымша шекаралық шарт: Қайта басу лимитті қайта азайтпайды; рұқсатсыз пайдаланушы қатысуды өзгерте алмайды.

Теріс сценарий:

• Given: Қатысу осы request ID-мен тіркелген.

• When: растау қайта жіберілгенде.

• Then: екінші қатысу не лимит шегеру болмайды.

## US-12 — Базалық көрсеткіштер

Тарих: Мен клуб басшысы ретінде белсенді клиенттерді, қатысуды және төлем жиынын көргім келеді, өйткені мақсатым — клубтың жұмысын бағалау.

Эпик: E6 — Есеп және аудит. Срез: MVP. Баға: 3 SP. Басымдық: P1.

Белгілер: lab4, user-story, epic:E6, MVP.

Дерек: ЛЗ3 шекарасы және команда гипотезасы; сұхбатпен расталмаған.

Қатысты НФТ: NFR-01, NFR-04.

Қабылдау критерийлері:

• Given (берілгені): Бекітілген тест жиыны мен есеп кезеңі бар.

• When (әрекет): есепті ашқанда.

• Then (нәтиже): клиент саны, топтық сабаққа қатысу мен залға еркін келу бөлек және жиынтық түрде, кезеңдегі төлем сомасы бақылау есебімен сәйкес келеді.

Қосымша шекаралық шарт: Бос кезеңде нөл және «дерек жоқ» көрсетіледі; қызметкер рұқсатсыз басқару есебін көрмейді.

Теріс сценарий:

• Given: Қарапайым қызметкердің есепке құқығы жоқ.

• When: басшы есебін тікелей сұрағанда.

• Then: 401/403 қайтып, қаржы есебі көрсетілмейді.

## US-19 — Броньсыз еркін келуді тіркеу

Тарих: Мен клуб әкімшісі ретінде клиенттің залға еркін келуін алдын ала броньсыз белгілегім келеді, өйткені жеке жаттығуды топтық сабақпен шатастырмай есепке алуым керек.

Эпик: E5 — Қатысу. Срез: MVP. Баға: 3 SP. Басымдық: P1.

Белгілер: lab4, user-story, epic:E5, MVP.

Дерек: P1: өзіне ыңғайлы уақытта залға дербес келеді. P2 лимитсіз абонемент түрін растады.

Қатысты НФТ: NFR-04, NFR-05, NFR-07.

Қабылдау критерийлері:

• Given (берілгені): Әкімші кірген, клиенттің залға келуге жарамды абонементі бар, сабаққа бронь жоқ.

• When (әрекет): бірегей request ID-мен «Залға келді» әрекетін растағанда.

• Then (нәтиже): уақыты мен әкімші ID-сы бар «еркін келу» жазбасы жасалады; сабақ орны өзгермейді; лимитті тарифте бір келу шегеріледі, лимитсіз тарифте келу саны шегерілмейді.

Қосымша шекаралық шарт: Мерзімі өткен/лимиті таусылған абонемент қабылданбайды; бір request ID қайталанса, екінші жазба жасалмайды. Жаңа нақты келуге жаңа request ID беріледі.

Теріс сценарий:

• Given: Абонемент мерзімі аяқталған не лимиті таусылған.

• When: әкімші еркін келуді тіркегенде.

• Then: келу қабылданбайды және қалдық өзгермейді.

# 6 INVEST тексеруі

v0.2, 01.10.2026. Қаралған тарихтар: US-01–US-19. Бұл құжат талаптардың құрылымын тексереді; код пен қабылдау тесттерінің өткенін растамайды.

| Қағида | Тексеру және шешім |
| --- | --- |
| I — тәуелсіздік | Әр тарих жеке тексеріледі; тестке аккаунт/клиент/абонемент/бронь fixture-і беріледі. Қажетті реттілік төменде көрсетілді, функционалдық тәуелділік жасырылмайды |
| N — келісуге ашық | UI орналасуы бекітілмеген. Мұздату және хабарлау тәртібі кейін келісілетін шартпен жазылған |
| V — пайдаланушыға құндылық | Барлық 19 тарихта адам рөлі, әрекеті және мақсаты бар; US-19 P1-дің еркін келу сценарийін жабады |
| E — бағаланатын | Әр тарихта 2/3/5 SP бағасы бар; сұхбаттан кейін US-04 3-тен 5-ке өсті, US-19 3 SP қосылды |
| S — шағын | US-11 сабаққа қатысумен шектелді; еркін келу US-19-ға бөлінді. Жеке кабинет толық бір үлкен тарих емес: US-18 тек өз атынан бронь жасау |
| T — тексерілетін | Әр тарихта Given–When–Then оң және теріс сценарийі, NFR байланысы бар |

## Тәуелділіктер және жұмысқа алу ережесі

| Тарих | Бастапқы шарт / тәуелділік |
| --- | --- |
| US-02,03,07,13 | US-01 аккаунты немесе рөлдік тест fixture-і |
| US-04–06 | Клиент/абонемент жазбасы (US-02,04 немесе fixture) |
| US-08,09 | Клиент, жарамды абонемент және сабақ (US-02,04,07) |
| US-10,11 | Топтық сабақ және бронь (US-07,08) |
| US-19 | Клиент пен жарамды абонемент (US-02,04); US-07/08 броні қажет емес |
| US-12,14 | Дерек/аудит оқиғалары немесе бекітілген тест жиыны |
| US-15–18 | Тиісті MVP негізі; келісілмеген бизнес ережесі іске асыруға дейін шешіледі |

5 SP-ден жоғары немесе бір итерацияға сыймайтын тарих жұмысқа алынбайды: алдымен пайдаланушыға көрінетін нәтиже бойынша бөлінеді. Тек UI/DB/API қабаттары бойынша бөлу жеткілікті емес.

US-04-тегі екі тариф түрі бір абонемент операциясының нұсқалары ретінде сақталды; іске асыруда көлем өссе, қайта бөлінеді.

# 7 Функционалды емес талаптар

v0.2, 01.10.2026. Лекция 4-тегі 12 санаттың әрқайсысына бір өлшенетін талап.

Барлық шек — оқу MVP-іне ұсынылған қабылдау нысанасы, қол жеткізілген нәтиже не қол қойылған SLA емес. Айдос негіздемесін, Әділбек тест хаттамасын, Ануар пайдаланушы келісімін тіркейді.

## Өлшеу ортасы

S1: 2 vCPU, 4 GiB RAM, PostgreSQL, 300 синтетикалық клиент, 10 000 қатысу жазбасы. Браузер мен сервер жергілікті тест желісінде. Бірдей деректер жиыны, бағдарлама нұсқасы және орта сипаттамасы хаттамаға жазылады.

Нақты жеке/төлем картасы деректері қолданылмайды. ЛЗ3 DigitalOcean тарифі — баға мысалы; өндірістік орналастыру орны бекітілген дегенді білдірмейді.

| ID / санат | Өлшенетін талап және жағдай | Қалай тексеріледі | Иесі | US |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 Өнімділік | S1-де 20 бір мезгілдегі сессиямен іздеу/кесте/бронь сұрауларының p95 ≤ 1 с; күтпеген сервер қатесі < 1%. 2 минут қыздыру + 10 минут өлшеу; жүктеме үлесі 50/30/20% | Жүктеме есебі: сұрау саны, p95, қателер; күтілетін 4xx бизнес-жауаптарын 5xx қатеден бөлек есептеу | Әділбек | US-03,07,08,12 |
| NFR-02 Қолжетімділік | Пилоттың 08:00–20:00 қызмет терезесінде, 7 күн бойы сәтті readiness тексерулері ≥99%; әр минут бір тексеру. Жоспарлы үзіліс те есепке кіреді | 5 040 жоспарлы тексеру, кемінде 4 990 сәтті; жоқ өлшем сәтсіз деп саналады. Сыртқы SLA емес | Айдос | US-01–14,19 |
| NFR-03 Масштабталу | S1-де 900 клиент және 30 000 қатысу жазбасына дейін өскенде, сол 20 сессияда p95 ≤ 1,5 с, қате <1%; схема/архитектураны ауыстырмай | Бірдей сценарийді 3 есе дерекпен қайталау; конфигурация және индекс өзгерісі болса тіркеу | Айдос | US-03,08,12 |
| NFR-04 Қауіпсіздік/рөлдер | MVP-де әкімші, жаттықтырушы, басшы рөлдері. Рөл матрицасының барлық рұқсатсыз сұрауы API деңгейінде 403/401 қайтарады; жаттықтырушы тек өз сабақтарын көреді | Әр қорғалған әрекетке әр рөлден оң/теріс тест; 100% матрица ұяшығы тексеріледі. Матрица: әкімші — клиент/абонемент/төлем/кесте/еркін келу; жаттықтырушы — өз сабағының қатысуы; басшы — есеп/аудит | Әділбек | US-01–12,14 |
| NFR-05 Аудит | Абонемент, төлем, қатысу және рөл өзгерістерінің 100%-ында автор, UTC уақыт, әрекет, объект ID-сы жазылады. 10 000 журнал жазбасында ID бойынша іздеу ≤2 с. Ұсынылған сақтау: 90 күн | 20 тест әрекетін журналмен салыстыру; қызметкер рөлімен өзгерту/өшірудің қабылданбауын тексеру; сақтау конфигурациясын қарау | Әділбек | US-04–06,09,11,14,19 |
| NFR-06 Резерв/қалпына келтіру | Оқу пилоты үшін RPO ≤24 сағ, RTO ≤4 сағ; күнделікті көшірме, кемінде 7 соңғы көшірме. Тапсыру алдында бір толық қалпына келтіру | Бөлек тест базаға қалпына келтіріп уақытын өлшеу; ID саны мен бақылау жиындарын салыстыру. Өндірістік үздіксіздік кепілдігі емес | Айдос | US-02–12 |
| NFR-07 Интеграция/формат | MVP-дің ішкі API-і UTF-8 JSON; төлем/бронь/қатысу мутациясы request ID бойынша идемпотентті. Бірдей сұрауды 10 рет жібергенде 1 өзгеріс. Сыртқы эквайринг MVP-ге кірмейді | Қайталанған сұрау тесті, схема валидациясы; қате JSON қабылданбайды, жартылай жазба қалмайды | Әділбек | US-05,06,08,09,11,19 |
| NFR-08 Локализация | US-01–14,19 негізгі экрандары, батырмалар, қате хабарлары kk/ru тілдерінде 100% бар; Қазақстан әріптері бүлінбейді | Экран/хабар тізімімен екі тілді тексеру; Ө, Ұ, Ү, Қ, Ғ, Ң, Ә, І әріптерімен енгізу/сақтау/қайта оқу | Әділбек | US-13 |
| NFR-09 Интерфейс қолжетімділігі | US-01–14,19 негізгі жолдары тек пернетақтамен орындалады; барлық басқаруда көрінетін фокус; қарапайым мәтін контрасты ≥4,5:1 | Тышқансыз сценарий өту, фокус тізімі және контраст өлшемі; толық стандарт сертификаты деп көрсетілмейді | Әділбек | US-01–14,19 |
| NFR-10 Жеке деректер | Оқу демосында 100% синтетикалық дерек; карта нөмірі, CVV, медициналық дерек, құпиясөз ашық мәтінде сақталмайды және журналға түспейді. Нақты пилотқа дейін өріс/мақсат/сақтау мерзімі/орны/рұқсат шешімі толтырылады | 300 тест карточкасының шығу тегін тіркеу, схема және лог шолу; нақты пилот рұқсаты жоқта синтетикалық режим. ҚР аумағында сақтау қажеттілігі мен іске асыруын жауапты тараппен бөлек тексеру | Айдос | US-02,03,10,14 |
| NFR-11 Миграция | UTF-8 CSV-дегі 300 жарамды синтетикалық клиенттің 100%-ын көшіру; қайталанған ID — 0. 10 қате жолдың бәрі жол нөмірі/себебімен есепке шығады; бүкіл файл транзакциясы кері қайтады | Таза 300 жолдық файлда ID/жол санын және өріс мәндерін салыстыру; қате қосылған файлда ешбір жартылай импорт қалмағанын тексеру | Әділбек | US-02,03 |
| NFR-12 Пайдалану/мониторинг | readiness, сұрау уақыты және 5xx саны тіркеледі; readiness 2 минут сәтсіз болса, тест хабарламасы 5 минут ішінде тіркеледі. Нұсқаулық бойынша бөлек тест ортада іске қосу ≤30 минут | Серверді тестте тоқтатып хабар уақытын өлшеу; Әділбек Айдостың нұсқаулығымен іске қосып уақытын жазу | Айдос | US-01–14,19 |

## Қабылдау хаттамасы

Әр NFR үшін: нұсқа/commit, күн, орта, бастапқы дерек, орындалған қадам, нақты нәтиже, өту/өтпеу, дәлел сілтемесі, тексеруші.

Әзірге нәтижелер жоқ: талап жазылуы оның орындалғанын білдірмейді. MVP тесттері іске асырудан кейін орындалады.

Сұхбаттар NFR сандық шектерін өлшеген жоқ. Бұл шектер оқу пилотының ұсынылған қабылдау мақсаттары. US-19 еркін келу үшін де рөл, аудит, резерв және request ID қайталауын тексеру қолданылады.

# 8 Тапсыру және бекіту

01.10.2026: 19 тарих және 6 эпик енгізілді. 8 бұрынғы бос сипаттамалы issue толықтырылды (#2–9); 11 жаңа user story жасалды. Басқа басқару тапсырмалары және жабық #15 өзгертілген жоқ. Ескі #4 клиент карточкасы US-03 іздеу/абонемент күйі сценарийімен нақтыланды.

Тарихтар іске асырылды деп жабылған жоқ. Әрқайсысында баға, меткалар, қабылдау және теріс сценарий, эпик сілтемесі бар.

Нақты URL-дар backlog.md (backlog.md) ішінде. Эпиктер өз тарихтарына кері сілтемелер береді.

## Тексеру тізімі

• Екі жасырын тарап матрицада жеке көрсетілді.

• Байланыс жоспарында арна, жиілік және жауапты адам бар.

• P1/P2 сұхбаттары 01.10.2026 күні жүргізілді, өзгерістер талаптармен байланыстырылды.

• Картада екі толық қызмет жолы және MVP шекарасы бар.

• 19 тарихта бағалау, эпик, меткалар және оң/теріс қабылдау критерийлері бар.

• 12 сапа талабында өлшеу шарты және тексеру тәсілі берілген.

• Оқытушының бекітуі әлі алынбаған; іске асыру мен өнім тесттері кейін орындалады.

## Дереккөздер

«Управление ИТ-проектами — 15 недель — 2026», 4-апта, ЛЗ4.

«Лекция 4. Стейкхолдеры и требования».

«ЛЗ 4. Пример выполнения (эталон)» — тапсырма құрылымы мен тексеру критерийлері.

FitClub ЛЗ3 бизнес-кейсі және жоба жарғысы.

P1/P2 WhatsApp жауаптары, 01.10.2026. Жеке мәліметтері бар бастапқы скриншоттар жарияланбайды.

Репозиторий: https://github.com/Scr1ptK1ng/fitclub-project/tree/main/docs/requirements