# FitClub жобасы
ЛЗ8 есебі

SoW · SLO/SLA · 12 айлық бюджет · unit-экономика · хостинг

| Қатысушы | Жобадағы рөлі | ЛЗ8 жауапкершілігі |
| --- | --- | --- |
| Ануар | Тапсырыс берушімен коммуникатор | SoW, өзгеріс процесі, хостинг шектеулері |
| Айдос | Product Manager және бас әзірлеуші | SLO/SLA, бюджет, unit-экономика |
| Әділбек | QA тестер және әзірлеуші көмекшісі | қабылдау дәлелі, формула және SLO өлшеу тексеруі |

# Жұмыстың мақсаты

FitClub MVP нәтижесін, шекарасын және қабылдау тәртібін SoW арқылы бекіту; үш негізгі пайдаланушы сценарийіне өлшенетін SLO құру; одан SLA міндеттемесі мен error budget шығару; 12 айлық бюджет пен unit-экономиканы есептеу; үш орналастыру нұсқасын жарияланған тарифтер бойынша салыстыру.

# Ақиқат пен болжамды бөлу

| Санат | Не кіреді | Қалай көрсетілді |
| --- | --- | --- |
| Жарияланған дерек | ҚР Ұлттық Банк бағамы, AWS, DigitalOcean, The Pi Hut тарифтері | URL, қол жеткізу күні және source ID берілді |
| Жоба ішкі дерегі | ЛЗ3–ЛЗ7 scope, рөл, NFR, RPO/RTO | алдыңғы артефактқа сілтеме жасалды |
| Тексерілетін болжам | 300 клиент, 600 операция, еңбек сағаты, әсер | «Болжам» деп белгіленді; нақты статистика ретінде берілмеді |
| Формула | бюджет, cost/user/month, break-even, error budget | Excel-де ұяшық формуласы сақталды |

Маңызды шектеу. FitClub нақты клубтың production жүйесі емес. Қаржылық және SLA нәтижелері — оқу жобасының жоспарлық моделі; сатып алу, заңды міндеттеме немесе кепілденген пайда емес.

# 1. ЛЗ8 тапсырмасымен сәйкестік

| Әдістеме талабы | Орындау | Дәлел |
| --- | --- | --- |
| SoW: нәтиже, шекара, қабылдау, өзгеріс, құқық | 7 deliverable, in/out scope, acceptance flow, change flow, rights draft | sow.md және есептің 2-бөлімі |
| 3 сценарийге SLO → SLA → error budget | іздеу, жазылу/бас тарту, қатысу/төлем мәртебесі | slo-sla.md және Excel |
| 12 ай бюджет, cost/user/month, break-even | бір реттік және операциялық санат; 1-жыл және steady-state | FitClub_LZ8_budget.xlsx |
| 3 жылдық 3 хостинг нұсқасы | AWS managed, own Raspberry Pi, DigitalOcean open stack | hosting-options.md және Excel |
| Межелік бақылау 1 | 1–8 апта артефакт картасы | midterm-control.md |

# Негізгі нәтиже

| Көрсеткіш | Мән | Түсіндіру |
| --- | --- | --- |
| 12 айлық бюджет | 4 752 553 ₸ | экономикалық ресурс құны; нақты ақшалай төлеммен тең емес |
| Cost / active user / month | 1 320,15 ₸ | бірінші жыл, 300 клиент болжамымен |
| Экономикалық әсер / user / month | 936,00 ₸ | ЛЗ3 әсері; түсім емес |
| Break-even, бірінші жыл | 424 клиент | әзірлеу мен енгізу толық кірген |
| Break-even, тұрақты пайдалану | 62 клиент | бір реттік шығындарсыз |
| Ұсынылатын hosting | DigitalOcean open stack | ЛЗ3 шешімімен сәйкес; 3 жылға 465 119 ₸ |

# 2. Statement of Work (SoW)

# 2.1 Тараптар және мақсат

Тапсырыс беруші/спонсор рөлін зертханалық жұмысты қабылдайтын оқытушы атқарады. Орындаушы — Ануар, Айдос және Әділбек командасы. Мақсат — фитнес-клуб әкімшісінің клиент, абонемент, кесте, қатысу және төлем мәртебесін бір web MVP ішінде басқаруына арналған оқу шешімін жобалау және кезеңдеп іске асыру.

# 2.2 Нәтижелер

| ID | Нәтиже | Қабылдау критерийі | Иесі |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | SoW | мақсат, scope, deliverable, acceptance, change және rights бар | Ануар |
| D2 | SLO/SLA пакеті | 3 пайдаланушы сценарийі, SLI, SLO, SLA, error budget бар | Айдос |
| D3 | 12 ай бюджет | санаттар, формула, source/assumption ID және reconcile айырмасы 0 | Айдос |
| D4 | Unit-экономика | cost/user/month және break-even екі режимде есептелген | Айдос |
| D5 | 3 жылдық хостинг салыстыруы | 3 нұсқа, ресми тариф, қамтылған/қамтылмаған шығын | Ануар |
| D6 | QA дәлелі | formula error scan және арифметикалық тексеру | Әділбек |
| D7 | Межелік бақылау картасы | 1–8 апта артефакт жолы мен күйі көрсетілген | Команда |

# 2.3 Scope

| Ішінде | Сыртында |
| --- | --- |
| клиент профилі, абонемент және мәртебе | native mobile app |
| кесте, жазылу/бас тарту, қатысу | толық бухгалтерия және acquiring |
| төлем мәртебесі және негізгі есеп | биометрия және турникет |
| admin/manager/trainer рөлдері | AI/ML және күрделі көп филиалдық схема |
| қазақша/орысша web MVP, PostgreSQL | 24/7 production SLA және нақты клиент дерегі |

# 2.4 Қабылдау және өзгеріс тәртібі

| Қадам | Әрекет | Нәтиже |
| --- | --- | --- |
| 1 | Иесі deliverable мен evidence-ті GitHub-қа салады | нұсқаланған файл |
| 2 | Әділбек acceptance criteria мен формуланы тексереді | QA белгісі немесе defect |
| 3 | Ануар оқытушыға қысқа мазмұн мен сілтеме береді | қабылдау сұранысы |
| 4 | Оқытушы қорғайды/қабылдайды немесе ескерту береді | accepted немесе comment |
| 5 | Scope, мерзім не бюджетке әсер ететін ескерту change request болады | decision log жаңарады |

Уақыт туралы жалған міндеттеме берілмейді: оқытушының жауап мерзімі белгіленбеген. Қабылдау келесі келісілген қорғау кезінде орындалады.

| Өзгеріс кезеңі | Жауапты | Не жазылады |
| --- | --- | --- |
| Сұраныс | Ануар | не өзгереді және не үшін |
| Әсерді бағалау | Айдос + Әділбек | scope, мерзім, бюджет, қауіп, acceptance |
| Шешім | Оқытушы | қабылдау, қабылдамау немесе кейінге қалдыру |
| Жаңарту | Deliverable иесі | backlog, жоспар, бюджет, тәуекел, нұсқа |
| Қайта қабылдау | Әділбек + оқытушы | жаңа критерий бойынша evidence |

# 2.5 Нәтижеге құқық

Ұсынылатын оқу шарты: студенттер авторлығын және бастапқы кодқа құқықтарын сақтайды; оқытушы нәтижені қарауға, бағалауға және оқу мақсатында пайдалануға құқылы; open-source кітапханалар өз лицензиясымен қалады; нақты клуб дерегі production келісімінсіз репозиторийге салынбайды. Бұл заңгерлік қорытынды емес, нақты келісім жасалса қайта бекітіледі.

# 3. SLO, SLA және error budget

SLO сервердің CPU немесе uptime көрсеткішінен басталмайды. Ол пайдаланушының аяқтайтын ісінен басталады. Барлық пайыз айлық өлшеу терезесіне қатысты; service window — 08:00–20:00, аптасына 7 күн.

| Сценарий | SLI | SLO | Error budget | Нөлдік төзім |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клиентті іздеу және абонементті ашу | ≤1 с ішінде дұрыс рөлмен жауап берген valid request / барлық valid request | ≥99%, p95 ≤1 с | valid request-тің ≤1%-ы | рұқсатсыз дерек беру — 0 |
| Жаттығуға жазылу/бас тарту | ≤1 с ішінде бір ғана нәтиже жасаған valid operation / барлық valid operation | ≥99%, p95 ≤1 с | valid operation-ның ≤1%-ы | double booking — 0 |
| Қатысу/төлем мәртебесін тіркеу | ≤1 с ішінде сақталған және audit бар valid operation / барлық valid operation | ≥99%, p95 ≤1 с | valid operation-ның ≤1%-ы | duplicate және unauthorized change — 0 |

# SLA міндеттемесі

Қолжетімділік: 08:00–20:00 терезесінде айына кемінде 99%; жоспарлы тоқтау да error budget ішіне кіреді.

Өнімділік: үш негізгі сценарийде p95 ≤1 секунд және күтпеген server error <1%.

Қалпына келтіру: RPO ≤24 сағат, RTO ≤4 сағат.

Қауіпсіздік пен дерек тұтастығы: unauthorized access, double booking және duplicate write үшін рұқсат етілетін бюджет 0.

# Error budget мысалы

30 күндік айда жоспарланған терезе: 30 × 12 = 360 сағат. 99% SLA үшін рұқсат етілетін тоқтау: 360 × 1% = 3,6 сағат, яғни 3 сағат 36 минут. Егер 600 жарамды операция болса, 1% request budget — ең көбі 6 баяу немесе күтпеген қатесі бар операция. 600 саны ЛЗ3 болжамы, нақты логпен ауыстырылады.

Error budget біткенде жаңа функция шығару тоқтатылады, incident issue ашылады, root-cause пен қалпына келтіру жоспары жасалады, қайта тест өткізіледі және оқытушыға статус беріледі. Оқу жобасында қаржылық service credit жоқ.

# 4. 12 айлық бюджет

| Санат | Бір реттік, ₸ | 1-жыл операциясы, ₸ | 12 ай, ₸ | Негіз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Әзірлеу еңбегі | 3 506 203 | 0 | 3 506 203 | 720 сағ × 4 869,73 ₸ |
| Деректерді көшіру | 145 280 | 0 | 145 280 | 80 сағ × 1 816 ₸ |
| Оқыту | 54 480 | 0 | 54 480 | 30 сағ × 1 816 ₸ |
| Енгізу резерві | 350 620 | 0 | 350 620 | әзірлеудің 10%-ы |
| DigitalOcean сервері | 0 | 129 200 | 129 200 | $24 × 12 × 448,61 |
| Апталық backup | 0 | 25 840 | 25 840 | сервердің 20%-ы |
| Домен және мониторинг | 0 | 15 000 | 15 000 | ЛЗ3 болжамы |
| Қолдау/тұрақтандыру | 0 | 525 930 | 525 930 | әзірлеудің 15%-ы |
| Жиыны | 4 056 583 | 695 970 | 4 752 553 | екі бөлік қосындысы |

Әзірлеу еңбегі — командаға дәл осы ақша төленеді деген сөз емес. Бұл ресурстың экономикалық құнын салыстыру үшін ЛЗ3-те қолданылған ресми жалақы проксиі. Нақты cash budget жасау үшін еңбекақы шарты, домен/мониторинг ұсынысы және салық бөлек қажет.

# ЛЗ3-пен reconcile

A1–A18 мәндері өзгертілмеді: клиент, операция, еңбек, резерв және қолдау логикасы сол қалпында.

Тек USD/KZT бағамы 447,85-тен 448,61-ге 22.10.2026 ресми мәніне жаңартылды.

Бір реттік + операциялық = 12 ай бюджет; Excel бақылау айырмасы 0.

# 5. Unit-экономика

| Көрсеткіш | 1-жыл толық | Тұрақты пайдалану | Түсіндіру |
| --- | --- | --- | --- |
| Айлық шығын | 396 046 ₸ | 57 998 ₸ | жылдық шығын / 12 |
| Cost / user / month | 1 320,15 ₸ | 193,33 ₸ | 300 клиент болжамы |
| Әсер / user / month | 936,00 ₸ | 936,00 ₸ | 3 369 600 / 12 / 300 |
| Unit margin | −384,15 ₸ | 742,67 ₸ | әсер − шығын |
| Break-even user | 424 | 62 | CEILING(айлық шығын / 936) |
| 300 клиентте | залалсыз емес | залалсыз | бірінші жылы one-time cost бар |

424 клиент — «осынша клиент міндетті түрде болады» деген болжам емес. Бұл ЛЗ3-тегі бір клиентке шаққандағы әсер тұрақты деп қабылдағандағы математикалық шек. Нақты операция жиілігі немесе сақталған кіріс өзгерсе, шек те өзгереді.

Экономикалық әсер — клубтың кассасына толық қосылатын жаңа ақша емес. Оның ішінде әкімшілік уақытын үнемдеу, клиент кетуін азайтудан сақталуы мүмкін кіріс және операциялық қатені азайту бар.

# 6. Хостингтің 3 жылдық салыстыруы

| Нұсқа | Жарияланған конфигурация | 3 жыл, ₸ | Не кірмейді |
| --- | --- | --- | --- |
| Public cloud | AWS Lightsail $24 VM + $30 managed PostgreSQL | 872 098 | салық, traffic overage, қосымша snapshot |
| Өз инфрақұрылымы | Raspberry Pi 5 Starter Kit 8GB, £224.50 | 134 884 — төменгі шек | жеткізу, кеден, UPS, электр, ISP/static IP, ауыстыру |
| Open stack / rented VPS | DigitalOcean $24 + weekly backup 20% | 465 119 | салық, traffic overage, DB әкімшілігі |

# Неге own infrastructure автоматты түрде жеңімпаз емес?

134 884 ₸ толық TCO емес. Бұл тек жарияланған starter kit бағасы. Жергілікті электр, тұрақты интернет/static IP, UPS, жеткізу, кеден және бұзылған жабдықты ауыстыру үшін тексерілген баға жоқ. Сондықтан оны «ең арзан толық шешім» деп көрсету дұрыс емес.

# Ұсыныс

MVP үшін негізгі нұсқа — DigitalOcean жалдамалы серверіндегі Ubuntu + PostgreSQL ашық стек. Ол ЛЗ3-те таңдалған архитектурамен сәйкес; server және weekly backup үшін жарияланған recurring құн бар; код пен локализация команда бақылауында қалады. AWS managed DB операциялық жүктемені азайтады, бірақ осы конфигурацияда 3 жылдық жарияланған құны жоғары. Own infrastructure missing quote-тар алынғанша резерв нұсқа болып қалады.

# 7. Межелік бақылау 1

| Апта/ЛЗ | Негізгі артефакт | ЛЗ8-ге байланысы | Күй |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | жоба сипаттамасы, delivery model ADR | scope және шешім контексті | репозиторийде |
| 3 | business case, charter, financial model | бюджет және әсердің бастапқы моделі | репозиторийде |
| 4 | stakeholders, interview, backlog, NFR | SLO сценарийі мен service window | репозиторийде |
| 5 | WBS, RACI, release, capacity | SoW deliverable және owner | репозиторийде |
| 6 | estimate, Monte Carlo, customer estimate | жоспар белгісіздігі | репозиторийде |
| 7 | RAID, STRIDE, scans, compliance | SLA security/recovery шарты | репозиторийде |
| 8 | SoW, SLO/SLA, budget, unit economics, hosting | осы жұмыс | дайын |

Межелік бақылауда «сайт дайын» деп айтылмайды. 1–8 апта кезеңі — басқару артефакттарының байланысын дәлелдеу. Қолданбаның іске асырылуы кейінгі инженерлік және эксплуатациялық кезеңдерде тексеріледі.

# Қорытынды

ЛЗ8 FitClub шешімін шарт, сапа және ақша тұрғысынан бір жүйеге жинады. SoW не берілетінін және өзгеріс қалай өтетінін бекітеді; SLO үш нақты пайдаланушы ісін өлшейді; SLA мен error budget істен шығуға шек қояды; бюджет пен unit-экономика бірінші жылдағы шынайы ауырлықты және тұрақты режимді бөледі; хостинг салыстыруы толық емес бағаны толық TCO ретінде көрсетпейді.

# Дереккөздер

Пән әдістемесі: «Управление ИТ-проектами_15 недель_2026.docx», ЛЗ8 бөлімі.

ҚР Ұлттық Банкі: https://nationalbank.kz/kz/exchangerates/ezhednevnye-oficialnye-rynochnye-kursy-valyut

DigitalOcean Droplet: https://www.digitalocean.com/pricing/droplets

DigitalOcean Backups: https://docs.digitalocean.com/products/backups/details/pricing/

Amazon Lightsail: https://aws.amazon.com/lightsail/pricing/

The Pi Hut kit: https://thepihut.com/products/raspberry-pi-5-starter-kit?variant=42614953214147